**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

контрольного мероприятие по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом в МОУ Шумовская СШ в рамках национального проекта «Образование»

 от 30.08.2024 года

 **1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» № 223 от 15.12.2021 года, план работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год.

  **2. Цель контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом в МОУ Шумовская СШ в рамках национального проекта «Образование».

 **3.** **Предмет контрольного мероприятия:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, выделенными в 2023 годумуниципальному общеобразовательному учреждению Шумовской средней школена обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом.

 **4.Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное общеобразовательное учреждение Шумовская средняя школа.

**5. Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**6. Объем проверенных средств:** 2 666,6 тыс. рублей.

**7. Сроки проведения контрольного мероприятия:** 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

 **8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:**

По результатам конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Ульяновской области, на предоставление в 2023 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям Ульяновской области, расположенным в сельской местности и малых городах на создание условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», предусмотренного региональным проектом «Успех каждого ребенка», согласно распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 28.10.2022г. №2233-р "О подведении итогов конкурсного отбора на предоставление в 2023 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям Ульяновской области, расположенным в сельской местности и малых городах на создание условий для занятий физической культурой и спортом , в целях создания в общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с государственной программой Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», в 2023 году в МОУ Шумовской средней школе проведен  капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем.

 **9.** **По результатам контрольного мероприятия выявлено 4 нарушений, в том числе 1 нарушения классифицируются в количественном выражении и 3 нарушения в количественном и суммовом выражении на сумму 190,1 тыс. рублей.**

 ***1. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение отнесено к пункту 1.1.18 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ».***

 В муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021- 2025 годы» в части подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» изменения внесены несвоевременно, что является нарушением пункта 3.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328. Пропущен 30 дневный срок для внесения изменений предусмотренный настоящим порядком. Данными действиями (бездействиями) нарушен пункт 3.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328.

***2. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе***

***внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение в сумме 20.1 тыс. рублей*** ***отнесено к пункту 4.44 Классификатора: «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».***

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ Шумовской средней школой допущены нарушения сроков оплаты, предусмотренные муниципальным контрактом № ИКЗ 233732102058773210100100100014339244 от 28.03.2023 г.

1. ***Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе***

***внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счётной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение в сумме 3,1 тыс. рублей*** ***отнесено к пункту 4.47 Классификатора: «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика)».***

В соответствии с требованиями части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядной организацией (ООО «Фаворит-Строй») допущены нарушения сроков выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами №177 от 18.04.2023 г., №599 от 18.04.2023 г.

1. ***Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе***

***внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение в сумме 166,9 тыс. рублей отнесено к пункту 2.2 Классификатора: «Нарушение требований, предъявляемых*** ***к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами».***

В нарушение п.2 ст.9 федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в товарных накладных к настоящим договорам отсутствует дата документа.

**10.Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:** отсутствуют.

**11.Выводы:** В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

порядка разработки и реализации муниципальной программы; ведение бухгалтерского учета и отчетности; нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

Факты, изложенные в акте, свидетельствуют о ненадлежащем контроле за ведением бухгалтерского учета, порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы, своевременность исполнения условий муниципальных контрактов.

**12.Предложения:**

1. Направлены Представления начальнику МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район» директору МОУ Шумовская СШ, с предложением подготовить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.

2. Отчет о контрольном мероприятии рассмотрен на заседании комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и денежных средств при Совете депутатов МО «Ульяновский район», направлен в прокуратуру Ульяновского района и размещен на сайте МО «Ульяновский район».

3.Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе администрации МО «Ульяновский район», размещена в газете «Родина Ильича».

Председатель Контрольно – счётной

палаты МО «Ульяновский район» Р.Р.Хисаметдинов