АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022                                                                                                  № 744

Экз. №__

р.п. Ишеевка

О внесении изменений

в постановление администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от 28.05.2020 № 606

Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области постановляет:

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области от 28.05.2020 № 606                                     «Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Ульяновский район", на 2021-2023 годы» следующее изменение:

  - Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  | «Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  | Ульяновский район |
|  |  |  |  | Ульяновской области |
|  |  |  |  | "___" _____________ 2021 № ____ |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  | всего | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 189354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189354,00 | 2021 |
| 2 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.10 | Ремонт крыши | 3442800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442800,00 | 2021 |
| 3 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 73675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73675,92 | 2021 |
| 4 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 196564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196564,50 | 2021 |
| 5 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.12 | Ремонт крыши | 3573900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573900,00 | 2021 |
| 6 | р.п. Ишеевка,ул.Кирова,д.12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 76481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76481,46 | 2021 |
| 7 | пос.Новая Бирючевка, ул.Советская,д.1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 89727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89727,00 | 2021 |
|  | Итого по муниципальному образованию |  | 7642502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7642502,88 |  |
| 2022 год |
| 1 | пос.Новая Бирючевка, ул.Советская,д.1 | Ремонт крыши | 1631400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631400,0 | 2022 |
| 2 | пос.Новая Бирючевка, ул.Советская,д.1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34911,96 | 2022 |
|  | Итого по муниципальному образованию |  | 1666311,96 |  |  |  | 1666311,96 |  |
| 2023 |
| 1 | Р.п. Ишеевка,ул.Дачная,д.1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118332,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 118332,57 | 2023 |
| 2 | Р.п. Ишеевка,ул.Дачная,д.1 | Ремонт крыши | 2151500 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2151500 | 2023 |
| 3 | Р.п. Ишеевка,ул.Дачная,д.1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46042,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46042,1 | 2023 |
| 4 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 147955,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147955,5 | 2023 |
| 5 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Ремонт крыши | 2690100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690100 | 2023 |
| 6 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 57568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57568,14 | 2023 |
| 7 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 152823,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152823,69 | 2023 |
| 8 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Ремонт фундамента | 2778612,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2778612,6 | 2023 |
| 9 | с.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д.7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента | 59462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59462,31 | 2023 |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  | 8202396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202396,91 |  |

».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  | «Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  | Ульяновский район |
|  |  |  |  | Ульяновской области |
| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Ульяновский район", на 2021-2023 годы |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Разработка проектной документации (руб.) | Строительный надзор при проведении ремонта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 |
| 1 | р.п. Ишеевка, ул.Кирова, д.12 | ремонт крыши | 940,5 | кв.м | 3800 | 3573900,00 | 196564,50 | 76481,46 | 3846945,96 |
| 2 | р.п. Ишеевка, ул.Кирова,10 | ремонт крыши | 906 | кв.м | 3800 | 3442800,00 | 189254,0 | 73675,92 | 3705829,92 |
| 3 | пос.Новая Бирючевка, ул.Советская,д.1 | ремонт крыши | 679,75 | кв.м | 2400 | 1631400,0 | 89727,0 | 34911,96 | 1503762,65 |
| 4 | р.п. Ишеевка, ул. Дачная д.1 | ремонт крыши | 650 | кв.м | 3310 | 2151500 | 118332,5 | 46042,1 | 2315874,6 |
| 6 | пос.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д,7 | ремонт крыши | 490 | кв.м | 5490 | 2690100 | 147955,5 | 57568,14 | 2895623,64 |
| 7 | пос.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал,д. 7 | ремонт фундамента | 839,46 | кв.м | 3310 | 2778612,6 | 152823,69 | 59462,31 | 2990899,6 |

».

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 23.05.2022 №668                          «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 28.06.2020 №606».

3.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»                                                                         С.О. Горячев