АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                                                                                                                            № _______

    - Экз.№________

р.п. Ишеевка

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального

образования «Ульяновский район»

от 18.12.2024 №2629

Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 18.12.2024 № 2629 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение к постановлению администрации МО «Ульяновский район» в следующей редакции:

«                                                                                                             Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от _____________ № ____________

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

1.1. Оценка текущего состояния сферы формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципального образования «Ишеевское городское поселение» является создание безопасной, благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды, а также увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Благоустройство территорий поселения является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённых пунктов.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по снижению площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству парков и скверов.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учётом организации во дворах   дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами   городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства   хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих     жителям транспортных средств, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения твёрдых коммунальных отходов.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени определяют психологический климат в микрорайоне. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство   поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Проблемой в сфере комфортной городской среды на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:

- отсутствие жилого помещения маневренного фонда;

- недостаточное количество комфортных современных парков, скверов, иных территорий общего пользования, предназначенных для организации досуга населения;

- недостаточное количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и тд.);

- необходимость восстановления воинских захоронений и населения имён, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Причиной возникновения указанных проблем является недостаточное количество мероприятий, проводимых в сфере формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» основным требованием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству указанных территорий, является утверждение самостоятельной программы «Формирование комфортной городской среды».

В целях разработки муниципальной программы на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» проведена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения, а также площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы   на 2025-2030 годы, позволят благоустроить территории МО «Ишеевское городское поселение», создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Доведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение».

1.2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области (далее — муниципальная программа) являются:

- уменьшение площади аварийного фонда;

- повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной спортивной, культурной жизни и проведения праздников;

-	улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых.

программного метода позволит поэтапно создать благоприятные и комфортные условия проживание, а именно:

- сокращение количество многоквартирных аварийных домов;

- увеличение количество граждан, проживающих в благоприятных условиях;

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Целью настоящей муниципальной программы является:

- уменьшение площади аварийного фонда;

- увеличение количество граждан, проживающих в благоприятных условиях;

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния общественных территорий;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- увековечение памяти погибших при защите Отечества.

1.3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области.

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

  - Объёмы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы -   14 155,39 тыс. рублей:

2025 год – 13 524,43 тыс. рублей;

2026 год – 620 тыс. рублей;

2027 год – 0 рублей;

2028 год – 0 рублей;

2029 год – 0 рублей;

2030 год – 0 рублей.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от _________ года №_____

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Ульяновский район». |
| Разработчик Программы | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. Начальник МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| Цели и задачи Программы | Цель: - уменьшение площади аварийного фонда; - увеличение количество граждан, проживающих в благоприятных условиях; - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния общественных территорий; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - увековечение памяти погибших при защите Отечества. |
| Целевые показатели Программы | Целевые показатели программы: - уменьшение площади аварийного фонда; - увеличение количество граждан, проживающих в благоприятных условиях; - повышение качества и комфортности городской среды на территории МО «Ишеевское городское поселение»; - количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества; -количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы предусматривается в течение 2025-2030 годов |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по этапам | Общий объем финансирования Программы – 14 155,39 тыс. рублей: 2025 год – 13 524,43тыс. рублей; 2026 год – 620 тыс. рублей; 2027 год – 0 рублей; 2028 год – 0 рублей; 2029 год – 0рублей; 2030 год – 0 рублей. Ежегодный объем средств из бюджета муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке проекта закона о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год. |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| Основные исполнители мероприятий программы | Отдел архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. Начальник МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области. |

Приложение №5

к муниципальной программе

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области»

Оценка эффективности определяется исходя из степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности структурных элементов муниципальной программы.

Оценка эффективности структурных элементов муниципальной программы осуществляется с учетом:

-степени реализации мероприятий,

-степени соответствия запланированному уровню затрат,

-эффективности использования бюджетных ассигнований,

-степени реализации структурного элемента.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого структурного элемента муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где СРм - степень реализации мероприятий,

Мв - количество выполненных не менее чем на 95% показателей структурных элементов муниципальной программы, запланированных                 к реализации в отчетном году,

М - общее количество показателей структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для каждого структурного элемента муниципальной программы определяется как отношение фактически произведенных в отчетном году затрат на реализацию структурного элемента муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат,

Зф - фактически произведенные в отчетном году затраты на реализацию структурного элемента муниципальной программы,

Зп - плановые затраты на реализацию структурного элемента муниципальной программы.

В случае если реализация структурного элемента муниципальной программы осуществляется без финансового обеспечения, значение ССуз принимается равным 1.

3. Эффективность использования бюджетных ассигнований рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и определяется по формуле:

где Эис - эффективность использования бюджетных ассигнований,

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

4.Степень реализации структурного элемента рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы. Для определения степени реализации структурного элемента определяется степень достижения плановых значений каждого показателя структурного элемента муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя рассчитывается:

для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение значений, по формуле:

где СДсэ - степень достижения планового значения показателя,

ЗПсэф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного года,

ЗПсэп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, по формуле:

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по формуле:

где СРсэ - степень реализации структурного элемента,

n - число показателей.

В случае если СДсэ больше 1, значение СДсэ принимается равным 1.

Оценка эффективности структурного элемента муниципальной программы определяется по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ x Эис,

где ЭРсэ - эффективность структурного элемента,

СРсэ - степень реализации структурного элемента,

Эис - эффективность использования бюджетных ассигнований.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,9.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,8.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,7.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ менее 0,7.

Для определения степени достижения целей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, определяется:

для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение значений, по формуле:

где СДмпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы,

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года,

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года,

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, по формуле:

Степень достижения целей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где СДмп - степень достижения целей муниципальной программы,

СДмпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы,

m - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДмпп больше 1, значение СДмпп принимается равным 1.

Эффективность муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности входящих в нее структурных элементов по следующей формуле:

где ЭРмп - эффективность муниципальной программы,

СДмп - степень достижения целей муниципальной программы,

ЭРсэ - эффективность структурного элемента,

kj - коэффициент значимости структурного элемента для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

где Фj - объем кассового исполнения на реализацию j-го структурного элемента муниципальной программы в отчетном году,

Ф - объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы,

j - количество структурных элементов муниципальной программы.

».

2. Постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» №1363 от 23.07.2025г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 18.12.2024г. № 2629 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образовании «Ульяновский район» Ульяновской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на первого заместителя главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО «Ульяновский район»                                                           В.О.Наумов

Приложение №1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.

| №N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024г. | Значение показателя |  |  |  |  |  | Исполнитель | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и тд.). | + | Ед. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» | ГИС Ульяновской области «АЦК-Планирование» |
| 2. | Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация) | + | Ед. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» | ГИС Ульяновской области «АЦК-Планирование» |
| 3. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | + | Ед. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» | ГИС Ульяновской области «АЦК-Планирование» |
| 4. | Переселение граждан из многоквартирных аварийных домов | + | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» | ГИС Ульяновской области «АЦК-Планирование» |
| 5. | Региональный проект поддержки местных инициатив (ППМИ) | + | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» | ГИС Ульяновской области «АЦК-Планирование» |

Приложение №2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

| № п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы1 | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы2 | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы: |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в целях благоустройства общественных территорий (парков, скверов и тд.)на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Сроки реализации:2025-2030 годы |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и тд.). | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Качество городской среды |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Количество снесенных аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Сроки реализации:2025-2030 годы |  |
|  | Ликвидация(снос) аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области | Обеспечение устойчивого сокращение аварийного жилищного фонда | Качество городской среды |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация)» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Сроки реализации:2025-2030 годы |  |
|  | Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация) | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Качество городской среды |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Сроки реализации:2025-2030 годы |  |
|  | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом); Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | Качество городской среды |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Сроки реализации:2025-2030 годы |  |
|  | Реализация регионального проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств предоставляющих возможности для активной спортивной, культурной жизни | Качество городской среды |

Приложение №3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 года | 2026 года | 2027 года | 2028 года | 2029 года | 2030 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области. |  | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 6940000000 | 14155,39 | 13524,43 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 2084,28 | 1464,28 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 11851,75 | 11851,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 208,4 | 208,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Проведение мероприятий в целях благоустройства общественных территорий (парков, скверов и тд.)на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 6940069001 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация)» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 6940069002 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 69400S9602 | 10476 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 523,8 | 523,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 9952,2 | 9952,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 694000S0470 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Региональный проект поддержки местных инициатив (ППМИ) | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: |  | 2548,43 | 2548,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  | 440,48 | 440,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 1899,55 | 1899,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 208,4 | 208,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт структурного элемента муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий:

«Проведение мероприятий в целях благоустройства общественных территорий (парков, скверов и тд.) на территории муниципального образования  «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»

1. Основные положения

| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в целях благоустройства общественных территорий (парков, скверов и тд.)на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Задача: «Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и тд.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий в целях благоустройства общественных территорий (парков, скверов и тд.)на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области | + | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |

Паспорт структурного элемента муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий:

«Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация)» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»

1. Основные положения

| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация)» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Задача: Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Количество мероприятий, проведённых в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества (благоустройство, ремонт и реставрация)» на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» | + | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |

Паспорт структурного элемента муниципальной программы:

Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.

1. Основные положения

| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (с нарастающим итогом). | + | Ед. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | + | Ед. | 0 | 145,5 | 0 | 0 | 0 | 1010,5 | 0 | Начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |

Паспорт структурного элемента муниципальной программы:

Комплекс процессных мероприятий «Количество снесенных аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»

1. Основные положения

| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Комплекс процессных мероприятий «Количество снесенных аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Ликвидация(снос) многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | + | Ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Начальник отдела архитектуры, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |

Паспорт структурного элемента муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий:

«Количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»

1. Основные положения

| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Ответственный за реализацию: Начальник МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Комплекс процессных мероприятий: «Количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Задача: «Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и тд.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект поддержки местных инициатив (ППМИ) | + | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник МУ «Отдел культуры МО «Ульяновский район» Ульяновской области |